Tascuri Mihai

Etapa 1: Infrastructura și Modelarea (Fundația)

Înainte de orice rută, trebuie să stabilești cum arată datele și cum pornește serverul.

Inițializarea: Instalezi pachetele necesare: express, sequelize, sequelize-cli, mysql2 (sau pg pentru PostgreSQL), cors și dotenv.

Sequelize CLI: Rulezi npx sequelize-cli init. Această comandă îți creează automat folderele: models/, migrations/, seeders/ și config/.

Definirea Modelelor: Creezi modelele pentru User, Conference, Paper și Review. Spre deosebire de Prisma, aici vei defini și asocierile (relațiile) direct în fișierele de model (ex: User.hasMany(Paper)).

Migrări: Rulezi npx sequelize-cli db:migrate. Aceasta este comanda care "creează" efectiv tabelele în baza de date.

Serverul de bază: Creezi index.js, conectezi instanța de Sequelize și pornești serverul.

Etapa 2: Autentificarea și Autorizarea (Securitatea)

Deoarece ai 3 tipuri de utilizatori, aceasta este cea mai critică parte.

- Rutele de Auth: Creezi /register și /login.

- JWT (JSON Web Tokens): Când un utilizator se loghează, serverul îi trimite un „bilet de acces” (token).

- Middleware de Roluri: Scrii o funcție care verifică biletul și spune: "Tu ești Autor? Ok, poți urca un articol. Ești doar Reviewer? Nu ai voie să creezi conferințe."

Etapa 3: Resursele și Rutele REST (Logica de bază)

Aici implementezi operațiunile CRUD (Create, Read, Update, Delete) pentru conferințe și articole.

- Conferences: Rute pentru ca Organizatorul să creeze și oricine să vizualizeze.

- Papers: Rute pentru ca Autorul să trimită propuneri.

- Reviews: Rute pentru ca Recenzorii să își scrie feedback-ul.

- Testare cu Postman: În această etapă, folosești Postman pentru a simula frontend-ul. Trimite cereri și vezi dacă datele apar corect în baza de date.

Etapa 4: Integrarea Serviciului Extern și Logica Specială

Aici aduci valoare proiectului și bifezi cerințele dificile.

- Cloudinary: Configurezi ruta de upload astfel încât fișierul PDF să meargă la Cloudinary, iar tu să primești link-ul înapoi.

- Alocarea Automată: În momentul în care un articol este salvat, scrii logica care alege 2 recenzori la întâmplare (sau după un criteriu) și îi leagă de acel articol în baza de date.

Etapa 5: Finalizarea și Pregătirea pentru React

- Validări: Te asiguri că serverul nu crapă dacă cineva trimite date greșite (folosești biblioteci ca Joi sau Zod, sau simple instrucțiuni if).

- Documentația API: Scrii o listă scurtă (chiar și în README) cu ce face fiecare adresă (URL), pentru că vei uita aceste detalii când te apuci de frontend.