Etapa 1: Setup și Structură (Fundația UI)

Înainte de a face paginile, pregătești "terenul":

- Configurare Proiect: Instalare React (folosind Vite sau Create React App) și a librăriilor esențiale: axios (pentru comunicarea cu Backend-ul) și react-router-dom (pentru navigare).

- Sistemul de Styling: Instalare Tailwind CSS sau Bootstrap pentru a crea o interfață responsivă (cerință obligatorie: desktop, mobil, tabletă).

- Structura de Foldere: Organizarea pe /components (butoane, input-uri), /pages (Login, Dashboard) și /services (funcțiile care apelează API-ul).

Etapa 2: Autentificarea și "Protected Routes"

Trebuie să te asiguri că utilizatorii văd doar ce au voie:

- Pagini de Login/Register: Formulare simple care trimit datele către Backend și primesc un Token.

- Context API / State Management: Salvarea informațiilor despre utilizatorul logat (Ex: "Nume: Ion, Rol: Autor").

- Rute Protejate: Crearea unei logici care să redirecționeze un utilizator neautentificat către Login dacă încearcă să acceseze Dashboard-ul.

Etapa 3: Navigația și Layout-ul (Dashboard-ul)

- Navbar/Sidebar: O bară de navigare care se schimbă în funcție de rol (Organizatorul vede "Creează Conferință", Autorul vede "Încarcă Articol").

- Layout Universal: Un șablon care include meniul și o zonă centrală unde se schimbă conținutul paginilor.

Etapa 4: Dezvoltarea paginilor pe Roluri (Task-urile specifice)

Aici lucrezi la funcționalitățile din cerință:

- Task-uri Organizator:

  - Pagina "Creează Conferință" (Formular).

  - Dashboard cu tabelul de articole (unde monitorizează starea lor).

- Task-uri Autor:

  - Pagina "Propune Articol" (Formular cu titlu și selectare fișier PDF).

  - Listă cu articolele proprii și statusul lor (In Review / Accepted).

- Task-uri Recenzor:

  - Pagina "Articole de evaluat" (O listă cu ce i-a alocat sistemul).

  - Formular de feedback (Câmp text pentru comentarii și un buton de Admis/Respins).

Etapa 5: Conectarea la API (Integrarea)

Acesta este momentul în care Frontend-ul "prinde viață":

- Apeluri API (useEffect): Folosirea Hook-ului useEffect pentru a cere datele de la server imediat ce se încarcă o pagină (ex: cerem lista de conferințe).

- Gestionarea Formularelor: Trimiterea datelor introduse de utilizator către rutele de backend pe care le-ai făcut anterior.

- Feedback vizual: Afișarea de mesaje de tip "Articol încărcat cu succes" sau "Eroare la autentificare".

Corelarea cu Backend-ul (Sfat de învățare)

Frontend-ul este ca o oglindă a Backend-ului:

- Dacă în Backend ai o rută GET /conferences, în Frontend vei avea o funcție fetchConferences() care apelează acea rută și pune datele într-un tabel.

- Dacă în Backend ai o coloană status în baza de date, în Frontend vei folosi acea coloană pentru a colora rândurile (ex: Verde pentru "Accepted", Galben pentru "Pending").